- 附件3

## 井研县“无废城市”建设重点项目清单

## （共计11个项目，预估总投资9126.33万元，其中开展前期5个、在建5个、续建1个）

## 一、开展前期项目5个，预估投资2745.33万元。

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目业主 | 项目概况 | 预估总投资 （万元） | 责任单位 | 计划建设周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业领域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 井研县马踏镇新建固废综合利用项目 | 一般固废处置利用 | 乐山恒元亨环保科技有限公司 | 利用一般工业固废（水基岩屑、脱硫灰...）生产新型环保建材 | 2000 | 乐山恒元亨环保科技有限公司 | 2023—2024年 |
| 生活源领域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 城乡生活垃圾转运和处理项目 | 生活垃圾处理 | 县住建局 | 建设千佛生活垃圾压缩转运站。 | 97 | 县住建局 | 2022—2023年 |
| 2 | 生活垃圾处理项目 | 设备升级改造 | 县住建局 | 设备升级改造。 | 50 | 县住建局 | 2022—2023年 |
| 3 | 餐厨垃圾收集处理项目 | 餐厨垃圾处理 | 县住建局 | 完善收集、转运体系，规范处置餐厨垃圾。 | 250.83 | 县住建局 | 2023年 |
| 建筑垃圾领域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大件垃圾分拣中心 | 生活垃圾治理 | 县住建局 | 大件垃圾分解中心机械设备采购及安装。 | 347.5 | 县住建局 | 2023年 |
| 合计 |  |  |  |  | 2745.33 |  |  |

## 二、在建项目5个，预估投资6301万元。

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目业主 | 项目概况 | 预估总投资 （万元） | 责任单位 | 计划建设周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业领域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 井研县2022年秸秆综合利用项目 | 农业固废综合利用 | 井研县农业农村局 | 到2023年底，建成2个秸秆集中收储中心，秸秆堆肥基地1个，秸秆基料化基地1个，秸秆绿色种养循环基地1个，培育壮大秸秆还田服务新型经营主体1个，建成后将大大提高秸秆离田利用水平，确保全县秸秆综合利用率常年稳定在91.5%以上。 | 442 | 井研县农业农村局 | 2022年—2023年 |
| 2 | 绿色种养循环农业试点 | 绿色种养循环农业试点项目 | 井研县农业农村局 | 到2025年，全县新（改、扩）建规模化标准化养殖场1个，建立绿色种养循示范点1个，创建部省级标准化示范场2个。开展以绿色种养循环农业试点项目为重点的项目建设。全县畜禽粪污综合利用率达到90%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%,病死畜禽全面实现集中收集、统一无害化处理。 | 5000 | 井研县农业农村局 | 2021年—2025年 |
| 3 | 井研县2022年中央财政地膜科学使用回收整县试点推进项目 | 农业废弃物资源化利用 | 井研县农业农村局 | 以加强地膜科学使用和健全科学高效回收利用体系为主要内容，在全县15个镇（街道）推广使用0.015毫米及以上的加厚高强度地膜，全部用于玉米作物，地膜覆膜面积8万亩，实现全县农业废旧地膜回收率达85%以上。 | 240 | 井研县农业农村局 | 2022年-2023年 |
| 生活源领域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 井研县翔云报废机动车回收、拆解建设项目 | 固体废物资源化利用 | 井研县商务经济合作局 | 年回收、拆解报废机动车11000辆，其中拆解小型车6000辆，大中型车1000辆，新能源车1000辆。主要产品包括废旧钢铁、废旧有色金属、废旧塑料、废旧橡胶制品及可利用零部件等。 | 600 | 井研县商务经济合作局 | 2023年 |
| 危险废物领域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医疗废物在线监管信息化建设 | 医废处理 | 24家医疗卫生机构 | 对医疗机构产生的医疗废物收集、储存进行全流程信息化监管。 | 19 | 24家医疗卫生机构 | 2023年 |
| 合计 |  |  |  |  | 6301 |  |  |

## 三、续建项目1个，预估投资80万元。

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目业主 | 项目概况 | 预估总投资 （万元） | 责任单位 | 计划建设周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业领域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 农业固体废弃物处置 | 农业固废回收处置服务 | 井研县农业农村局 | 通过政府采购农业固废回收处置服务，委托第三方（北京盈创高科新技术发展有限公司）运营商在我县建立农业固体废弃物回收处置体系并运营。（包括：农药、鱼药包装废弃物押金回收信息化系统搭建及定制化的宣传服务；提供农药包装废弃物的收集、清运、贮存到无害化处理一站式运营服务）。 | 80 | 井研县农业农村局 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 80 |  |  |